| Башкортостан Республикаhы Буздəк районы муниципаль районының Таулар ауыл советы ауыл биләмәһе Хакимияте |  | Администрация сельского поселения Тавларовский сельсовет муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан |
| --- | --- | --- |
| KАРАР |  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| 12 март 2012 й. | № 7 | 12 марта 2012 г. |

О подготовке и безаварийном проведении

весеннего паводка 2012 года

В соответствии с п.7 ч.1 ст.15 и п.21 ч.1 ст.15 Федерального Закона от 6 октября 2003 года №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом №68-ФЗ от 21 декабря 1994 года «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и в целях своевременной  и качественной подготовки населенных пунктов, хозяйственных сооружений, инженерных коммуникаций, мостов и гидротехнических сооружений к спуску льда и весеннего паводка 2012 года,  на основании постановления Администрации МР Буздякский район Республики Башкортостан № 99 от 31 января 2012 года, а также обеспечения своевременного вывоза из потопляемых мест материальных ценностей постановляю:

1. Утвердить прилагаемый  «План мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения Тавларовский сельсовет муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан в 2012 году».

- до 20 марта 2012 года создать аварийные бригады во главе с ответственными лицами за проведение противопаводковых работ;

- в период паводка организовать круглосуточные дежурства из числа руководящих работников;

- балансодержателю водоемов СПК колхоз Алга не допускать засорения водоемов отходами производства и мусором;

- назначить ответственных лиц за проведение противопаводковых работ, график дежурства  работников в период паводка.

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Тавларовский сельсовет муниципального

района Буздякский район

Республики Башкортостан	                                     Р.Т. Султанов

Утверждено

постановлением  главы СП

Тавларовский сельсовет

№ 7 от  12  марта 2012 года

П Л А Н

мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья

на территории СП Тавларовский сельсовет в 2012 году

| №№ п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Создать комиссию для организации работ по борьбе с паводком и организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц | до 15.03.2012 | Руководители хозяйств, учреждений, сельское поселение |
| 1. | Образование объектов противопаводковых комиссий. | до 15.03.2012 | Организации, хозяйства, сельское поселение |
| 2. | Проверить состояние мостов, прудов, водосбросов, очистить от снега и наледи водосбросы, мостовые пролеты к началу паводка. | до 25.03.2012 | СПК колхоз Алга сельское поселение. |
| 3. | Провести инструктаж всех работников, осуществляющих работы, связанные с пропуском паводка. | до 26.03.2012 | Руководители хозяйств, организаций |
| 4. | Произвести очистку крыш бюджетных учреждений, производственных строений от снега | до 20.03.2012 | Руководители учреждений, сельское поселение |
| 5. | Обеспечить сохранность опор линий связи, электропередач, заблаговременно установить за ними систематическое наблюдение | На период паводка | Электромонтер узла связи, гл.энергетик СПК колхоз «Алга» |
| 6. | Провести инвентаризацию неорганизованных скопления бытовых и сельскохозяйственных отходов в населенных пунктах, на берегах рек. | до 25.03.2012 | Руководители хозяйств, организаций, сельское поселение |
| 7. | Обеспечить сохранность дорог и мостов | постоянно | Хозяйства, сельское поселение |

Приложение

к постановлению Администрации

СП Тавларовский сельсовет

МР Буздякский район РБ

№ 7 от 12 марта 2012 года

СОСТАВ АВАРИЙНОЙ БРИГАДЫ

ПО    ПРОПУСКУ ВЕСЕННЕГО ПАВОДКА 2012 ГОДА

Председатель:           Валеев Фан Хурматуллич – председатель СПК колхоз «Алга», депутат районного Совета;

Зам.председателя:    Султанов Рамиль Тагирович – глава сельского поселения Тавларовский  сельсовет

ЧЛЕНЫ БРИГАДЫ:

- Мусин Д.Р.                      -      гл. инженер СПК колхоз «Алга» ;

- Мустафин Т.Н.                -     гл. зоотехник СПК кохоз «Алга»;

- Юсупов Ф.Т.                   -     гл. агроном СПК колхоз «Алга»

- Гатауллина А.Р. -      врач Тавларовский участковый больницы;

- Галлямов В.Х.      -     директор МОБУ СОШ с. Старотавларово»

- Шаймуратова Г.Ф.       -      заведующая Новотавларовской НОШ;

- Мухаметьянова З.М.           -       фельдшер ФАП с. Картамак;

- Гайнетдинова Г.М.            -       фельдшер ФАП д. Новотавларово

- Салимов Р.Р.  - директор  Тавларовский СДК с. Старотавларово;

- Асфандияров С.А.  –культ. Организатор СК Картамак;

- Сахаутдинов Р.Ф. -    культ. Организатор СК д. Новотавларово;

- Мусин Р.Р.  -   бригадир с. Старотавларово;

- Фазылов М.М.   -      бригадир с. Кубяк;

- Фаттахов И.Р. -      бригадир с. Картамак;

- Шагалиев В.Х.   – заведующий МТФ № 1;

- Набиуллин Р.Х.  – заведующий МТФ № 2;

- Сабитов А.Н. – заведующий МТФ № 3;

- Аюпов Э.А.– заведующий ОТФ;

- Хабиров Р.К.    -  ветврач СПК;

- Давлетов И.С.  – зав склад;

- Хайруллина Ф.М.– зав склад запчастей и ГСМ;

- Вахитов М.З.  – зав склад;

- Миннибаев Р.Р.– зав склад;

- Вахитов Р.Р. – пом по тех бригады № 1;

- Арсланбекова С.С. – заведующий СТФ.

СПК колхоз « Алга» выделять технику при экстремальных случаях

К -701, ДТ – 75 с лопатой, автомашину Урал .

«УТВЕРЖДЖАЮ»

Глава сельского поселения

Тавларовский сельсовет

______________Р.Т. Султанов

12   марта   2012 года

ГРАФИК ДЕЖУРСТВА

АВАРИЙНОЙ БРИГАДЫ ПО БЕЗАВАРИЙНОМУ ПРОПУСКУ ВЕСЕННЕГО ПАВОДКА НА ПЕРИОД ПОЛОВОДЬЯ

| № п/п | Ф.И.О. членов бригады | Дата и время дежурства | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мусин Д.Р. Хайруллина Ф.М. | 24.03.2012 г, С 06-00ч. утра до 18-00ч. веч. |  |
| 2. | Мустафин Т.Н. Миннибаев Р.Р. | 24.03.2012г. С 18-00 ч.веч. до 06-00 ч.утра |  |
| 3. | Юсупов Ф.Т. Вахитов М.З. | 25.03.2012г С 06-00ч.утра до 18-00 ч.вечера |  |
| 4. | Гатауллина А.Р. Галлямов В.Х. | 25.03.2012г С 18-00 ч.веч. до 06-00 утра |  |
| 5. | Мусин Р.Р. Давлетов И.С. | 26.03.2012г С 06-00ч.утра до 18-00 ч.вечера |  |
| 6. | Фазылов М. М. Набиуллин Р.Х. | 26.03.2012г С 18-00 ч.вечер до 06-00 ч.утра |  |
| 7. | Фаттахов И.Р. Бадретдинова А.Я. | 27.03.2012г С 06-00 ч. утра до 18-00 ч. вечера |  |
| 8. | Шагалеев Х.Х. Шагалиев В.Х. | 27.03.2012г С 18-00 ч.вечера до 06-00 ч.утра |  |
| 9. | Шаймуратова Г.Ф. Шарифуллин Ф.А. | 28.03.2012г С 06-00 ч.утра до 18-00 ч.вечера |  |
| 10. | Шакуров И.Х. Вахитов Р.Р. | 28.03.2012г С 18-00 ч.вечера до 06-00 ч. утра |  |
| 11. | Хабиров Р.К. Хабиров Р.Р. | 29.03.2012г С 06-00 ч.утра до 18-00 ч. вечера |  |
| 12. | Сабитов А.Н. Асфандияров С.А. | 29.03.2012г С 18-00 ч.вечера до 06-00 ч. утра |  |
| 13. | Салимов Р.Р. Зарипов С.А. | 30.03.2012 г С 06-00 ч.утра до 18-00 ч.вечера |  |
| 14. | Мухаметьянова З.М. Нургалеев А.Д. | 30.03.2012г С.18-00 ч.вечера до 06-00 ч. утра |  |
| 15. | Арсланов Р.Ш. Загидуллин Д.Н. | 31.03.2012 С 06-00 ч.утра до 18-00 ч.вечера |  |
| 16. | Хайруллин Э.Р. Галимов Э. Р. | 31.03.2012г С 18-00 ч.вечера до 06-00 ч.утра |  |
| 17. | Маннанова Р.К. Мурзабулатова Т.Ф. | 01.04.2012г С 06-00 ч.утра до 18-00 ч.вечера |  |
| 18. | Куптараев Р.Г. Куптараев Г.И. | 01.04.2012г С 18-00 ч.вечера до 06-00 ч. утра |  |
| 19. | Насретдинова Г.А. Насретдинов А.Р. | 02.04.2012г С.06-00 ч. утра до 18-00 ч. вечера |  |
| 20. | Шагалиева Р.С. Шагалиев В.Х. | 02.04.2012г. С 18-00 ч. вечера до 06-00 ч. утра |  |
| 21. | Галикеева Д.Г. Сабирова С.Д. | 03.04.2012г С 06-00ч утра до 18-00 ч. вечера |  |
| 22. | Галикеева Т.А. Галикеев Р.Ф. | 03.04.2012г С 18-00 ч.вечера до 06-00 ч. утра |  |
| 23. | Газизова А.М. Гильванова Р.С. | 04.04.2012г. С 06-00 ч. утра до 18-00 ч. вечера |  |
| 24. | Вахитов Р.Р. Арсланбеков М.Ф. | 04.04.2012г С 18-00 ч. вечера до 06-00 ч. утра |  |
| 25. | Ахметшин А.З. Ахметшин У.А. | 05.04.2012г С 06-00 ч. утра до 18-00 ч. вечера |  |
| 26. | Мухаметьянов И.Н. Шарафутдинов И.Х. | 05.04.2012г. С 18-00 ч. вечера до 06-00 ч. утра. |  |

Контактные телефоны аварийной бригады:    2-74-32,           3-05-01,

2-74-36,           3-04-04,

2-74-01.           3-03-32

2-74-31            3-00-03

2-70-36.