УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

сельского поселения

Тавларовский  сельсовет

__________  Р.Т. Султанов

« 20 »      июля     2015 года

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

(«ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

по опытному тестированию Сегмента РИС при формировании планов-

графиков закупок (планов закупок)

| № п/п | Мероприятие | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Подготовительный этап |
| 1 | Составление графика ввода информации по утвержденным планам-графикам закупок на 2015 год в Сегмент РИС | по мере ввода в эксплуатацию сегмента РИС | Администрация СП Тавларовский сельсовет МР Буздякский район РБ |
| 2 | Доведение до ГРБС МР и заказчиков (далее - Муниципальные заказчики) информации о вводе и отражении в Сегменте РИС информации по утвержденным планам-графикам закупок на 2015 год | по мере ввода в эксплуатацию сегмента РИС | Администрация СП Тавларовский сельсовет МР Буздякский район РБ |
| 3 | Организация доступа к Сегменту РИС и настройка рабочего места заказчика | по мере ввода в эксплуатацию сегмента РИС | Администрация СП Тавларовский сельсовет МР Буздякский район РБ |
| 4 | Ввод информации в Сегмент РИС в соответствии с утвержденными планами-графиками закупок на 2015 год | по графику | Муниципальные заказчики |
| 5 | Определение необходимого количества ключей электронных подписей муниципальных заказчиков для аутентификации при операциях в Сегменте РИС | по мере необходимости | Муниципальные заказчики, Администрация СП Тавларовский сельсовет МР Буздякский район РБ |
| 6 | Сверка введенных муниципальными заказчиками в Сегмент РИС показателей планов-графиков закупок на 2015 год с лимитами бюджетных обязательств и планами финансово-хозяйственной деятельности | После ввода данных | Администрация СП Тавларовский сельсовет МР Буздякский район РБ |
| 7 | Составление графика выдачи ключей электронных подписей для работы в Сегменте РИС | До 01.08.2015 | Администрация СП Тавларовский сельсовет МР Буздякский район РБ |
| 8 | Выдача ключей электронных подписей для работы в Сегменте РИС | по графику | ГУП Центр ИКТ РБ |
| 9 | Подведение итогов по вводу данных планов-графиков закупок на 2015 год | до 01.10.2015 | Администрация СП Тавларовский сельсовет МР Буздякский район РБ |
| II. Этап апробации планирования закупок на 2016 год |
| 10 | Выгрузка уточненных лимитов бюджетных обязательств и планов финансово-хозяйственной деятельности на 2016-2017 годы из АИС «Башфин-ФУ» в Сегмент РИС | после ввода в эксплуатацию сегмента РИС | ООО «Башфин», Администрация СП Тавларовский сельсовет МР Буздякский район РБ |
| 11 | Выгрузка объемов бюджетных проектировок на 2016-2018 годы из ИС ИТАП БОР в Сегмент РИС | после ввода в эксплуатацию сегмента РИС | ООО «Башфин», Администрации СП Тавларовский сельсовет МР Буздякский район РБ |
| 12 | Планирование закупок путем составления проектов планов закупок в Сегменте РИС в увязке с уточненными лимитами бюджетных обязательств и планами финансово-хозяйственной деятельности на 2016-2017 годы | до 01.11.2015 | Муниципальные заказчики |
| 13 | Организация представления подведомственными учреждениями проектов планов закупок для учета при формировании обоснований бюджетных ассигнований через Сегмент РИС | до 01.11.2015 | ГРБС МР |
| 14 | Формирование обоснований бюджетных ассигнований в ИС ИТАП БОР | до 01.11.2015 | ГРБС МР |
| 15 | Предоставление муниципальным заказчикам возможности формирования в Сегменте РИС проектов планов закупок | до 01.11.2015 | ООО «Башфин» |
| 16 | Выгрузка свода распределения бюджетных проектировок и проектов планов финансово-хозяйственной деятельности на 2016-2018 годы из ИС ИТАП БОР в Сегмент РИС | до 25.12.2015 | ООО «Башфин», Администрация СП Тавларовский сельсовет МР Буздякский район РБ |
| 17 | Предоставление доступа в Сегменте РИС отраслевым отделам ФУ Администрации МР Буздякский РБ для организации контроля по обеспечению соответствия проектов планов закупок по обоснованиям бюджетных ассигнований | до 01.12.2015 | Администрация СП Тавларовский сельсовет МР Буздякский район РБ |
| 18 | Корректировка при необходимости проектов планов закупок, планов-графиков закупок в увязке со сводом распределения бюджетных проектировок и проектами планов финансово-хозяйственной деятельности на 2016-2018 годы в Сегменте РИС | по мере необходимости 25.12.2015 | Муниципальные заказчики |
| 19 | Выгрузка сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств на 2016-2018 годы из АИС «Башфин-ФУ» в Сегмент РИС | до 29.12.2015 | ООО «Башфин», Администрация СП Тавларовский сельсовет МР Буздякский район РБ |
| 20 | Выгрузка показателей бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств по подведомственным получателям средств бюджета МР Буздякский РБ из АИС «Башфин-ФУ» в Сегмент РИС | до 11.01.2016 | ООО «Башфин», Администрация СП Тавларовский сельсовет МР Буздякский район РБ |
| 21 | Выгрузка показателей утвержденных планов финансово-хозяйственной деятельности по бюджетным и автономным учреждениям МР Буздякский РБ из АИС «Башфин-ФУ» в Сегмент РИС | до 11.01.2016 | ООО «Башфин», Администрация СП Тавларовский сельсовет МР Буздякский район РБ |
| 22 | Уточнение, при необходимости, проектов планов закупок, планов-графиков закупок в Сегменте РИС | Не позднее десяти рабочих дней со дня доведения лимитов бюджетных обязательств | Муниципальные заказчики |
| 23 | Утверждение планов закупок, планов-графиков закупок в Сегменте РИС | Не позднее десяти рабочих дней со дня доведения лимитов бюджетных обязательств | Муниципальные заказчики |
| 24 | Направление планов закупок, планов-графиков закупок в ФУ Администрации МР Буздякский район РБ для проведения контроля на соответствие объему финансового обеспечения в Сегменте РИС | В течение трех рабочих дней с момента утверждения планов закупок, планов-графиков закупок | Муниципальные заказчики |
| 25 | Проверка планов закупок, планов-графиков закупок по результатам контроля на соответствие объему финансового обеспечения в Сегменте РИС | В течение трех рабочих дней с момента направления планов закупок, планов-графиков закупок | Администрация СП Тавларовский сельсовет МР Буздякский район РБ (после принятия нормативно- правового акта) |
| 26 | Размещение проверенных финансовым органом планов закупок, планов-графиков закупок в ЕИС | Определение сроков после создания ЕИС | После принятия нормативно- правового акта |
| 27 | Предоставление отделу экономики Администрации муниципального района Буздякский РБ, как уполномоченному органу по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд МР, доступа к Сегменту РИС, содержащему планы закупок, планы-графики закупок | до 01.01.2016 | ООО «Башфин», ГУП Центр ИКТ РБ, Отдел экономики Администрации муниципального района Буздякский район РБ, Администрация СП Тавларовский сельсовет МР Буздякский район РБ |