План

мероприятий по благоустройству

территории сельского поселения Тавларовский сельсовет

муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан

на 2014 год

| № | Наименование работ | Местонахождение предполагаемых работ | Источник финансирования | Исполнитель | сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Грейдирование улиц | Все улицы населенных пунктов Старотавларово Кубяк Картамак Старый Карбаш Новотавларово | Местный бюджет, собственные средства | СПК колхоз Алга ДРСУ | до 15.05.2014 г |
|  | Покрытие дорог балластом (ширина дороги 6 м) | Старотавларово Ул. Центральная Ул. Южная С.Картамак ул.Северная | Республиканский бюджет | ДРСУ | По мере поступления денег |
|  | Устройство цветочных клумб, декоративных растений, обустройство школьных приусадебных участков | Старотавларово, Картамак, Новотавларово | Средства учреждений, населения | Коллективы школ, детских садов, ФАП, сельские клубы, библиотека, ОВОП, магазины, мечети | Май 2014 |
|  | Посадка деревьев | Все населенные пункты | Местный бюджет | Администрация сельского поселения Коллективы школ, детских садов, ФАП, сельские клубы, библиотека, ОВОП, магазины, мечети | Май 2014 |
|  | Проведение субботников | Все населенные пункты | Апрель- май, сентябрь - октябрь | Население, учреждения | Еженедельно |
|  | Обволовка свалки | Картамак, Кубяк, Старый Карбаш, Новотавларово | СПК колхоз Алга, собственные средства | СПК колхоз Алга | Май июнь |
|  | Ремонт и огораживание кладбищ | Все населенные пункты | Собственные средства, население | Администрация СП, население | Весна -лето |

Глава сельского поселения    _______________ Р.Т. Султанов