| Башкортостан Республикаhы Буздəк районы муниципаль районының Таулар ауыл советы ауыл биләмәһе Хакимияте |  | Администрация сельского поселения Тавларовский сельсовет муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан |
| --- | --- | --- |
| KАРАР |  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| 26 февраль 2016 е | 19 | 26 февраля 2016 г |

О подготовке и безаварийном проведении

весеннего паводка 2016 года

В соответствии с  п.21 ч.1 ст.15 Федерального Закона от 6 октября 2003 года №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом № 68-ФЗ от 21 декабря 1994 года «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и в целях своевременной  и качественной подготовки населенных пунктов, хозяйственных сооружений, инженерных коммуникаций, мостов и гидротехнических сооружений к спуску льда и весеннего паводка 2016 года,  на основании постановления Администрации МР Буздякский район Республики Башкортостан №  80А от 18 февраля 2016 года, а также обеспечения своевременного вывоза из потопляемых мест материальных ценностей постановляю:

1. Утвердить прилагаемый  «План мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения Тавларовский сельсовет муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан в 2016 году».

- до 01 марта 2016 года создать аварийные бригады во главе с ответственными лицами за проведение противопаводковых работ;

- в период паводка организовать круглосуточные дежурства из числа руководящих работников;

- балансодержателю водоемов СПК колхоз Алга не допускать засорения водоемов отходами производства и мусором;

- назначить ответственных лиц за проведение противопаводковых работ, график дежурства  работников в период паводка.

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Тавларовский сельсовет муниципального

района Буздякский район

Республики Башкортостан	                   Р.Т. Султанов

Утверждено

постановлением  главы СП

Тавларовский сельсовет

№ 19  от  26 февраля 2016 года

П Л А Н

мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья

на территории СП Тавларовский сельсовет в 2016 году

| №№ п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Создать комиссию для организации работ по борьбе с паводком и организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц | до 01.03.2016 | Руководители хозяйств, учреждений, сельское поселение |
| 1. | Образование объектов противопаводковых комиссий. | до 01.03.2016 | Организации, хозяйства, сельское поселение |
| 2. | Проверить состояние мостов, прудов, водосбросов, очистить от снега и наледи водосбросы, мостовые пролеты к началу паводка. | до 01.03.2016 | СПК колхоз Алга сельское поселение. |
| 3. | Провести инструктаж всех работников, осуществляющих работы, связанные с пропуском паводка. | до 01.03.2016 | Руководители хозяйств, организаций |
| 4. | Произвести очистку крыш бюджетных учреждений, производственных строений от снега | до 01.03.2016 | Руководители учреждений, сельское поселение |
| 5. | Обеспечить сохранность опор линий связи, электропередач, заблаговременно установить за ними систематическое наблюдение | На период паводка | Электромонтер узла связи РЭС |
| 6. | Провести инвентаризацию неорганизованных скопления бытовых и сельскохозяйственных отходов в населенных пунктах, на берегах рек. | до 01.03.2016 | Руководители хозяйств, организаций, сельское поселение |
| 7. | Обеспечить сохранность дорог и мостов | постоянно | Хозяйства, сельское поселение |

Приложение

к постановлению Администрации

СП Тавларовский сельсовет

МР Буздякский район РБ

№  19 от 26.02.2016 года

СОСТАВ АВАРИЙНОЙ БРИГАДЫ

ПО    ПРОПУСКУ ВЕСЕННЕГО ПАВОДКА 2016 ГОДА

Председатель:           Валеев Фан Хурматуллич – председатель СПК колхоз «Алга», депутат районного Совета;

Зам.председателя:    Султанов Рамиль Тагирович – глава сельского поселения Тавларовский  сельсовет

ЧЛЕНЫ БРИГАДЫ:

- Нургалиев И.Х.- зам. директора Агрофирма Буздяк

2.  Гиззатуллин Ф.  –главный энергетик  СПК Алга

3.  Галлямов В.Х                -   инженер по ТБ  СПК колхоз «Алга» ;

4.  Давлетшин Ф.                -     гл. зоотехник Агрофирма Буздяк

5.  Гатауллина А.Р. -         врач Тавларовский участковый больницы;

6.  Рамазанова А.Р      -     директор МОБУ СОШ с. Старотавларово»

7.  Сабирова С.Д. - заведующая МАДОУ Тауларский детский сад;

8.  Мухаметьянова З.М.           -       фельдшер ФАП с. Картамак;

9.  Гайнетдинова Г.М.            -       фельдшер ФАП д. Новотавларово

10. Газизова А.М.  - директор  Тавларовский СДК с. Старотавларово;

11. Асфандияров С.А.  – художественный руководитель Тавларовский СДК

12  Шайхлисламов Р.Д..   –  зав.МТФ

- Миннибаев Р.Р.– зав склад.

СПК колхоз « Алга» выделять технику при экстремальных случаях

К -701, ДТ – 75 с лопатой, автомашину.

«УТВЕРЖДЖАЮ»

Глава сельского поселения

Тавларовский сельсовет

______________Р.Т. Султанов

26 февраля   2016 года

ГРАФИК ДЕЖУРСТВА

АВАРИЙНОЙ БРИГАДЫ ПО БЕЗАВАРИЙНОМУ ПРОПУСКУ ВЕСЕННЕГО ПАВОДКА НА ПЕРИОД ПОЛОВОДЬЯ

| № п/п | Ф.И.О. членов бригады | Дата и время дежурства | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нургалиев И.Х Мухаметянова З.М | 01.03.2016 г, С 06-00ч. утра до 18-00ч. веч. | 8-9174448093 |
| 2. | Галлямов В.Х Рамазанова А.Р | 02.03.2016 С 18-00 ч.веч. до 06-00 ч.утра | 8-9876239781 8-9196105582 |
| 3. | Гатауллинв А.Р. Давлетшин Ф | 03.03.2016 С 06-00ч.утра до 18-00 ч.вечера | 8-9174347634 |
| 4. | Сабирова С.Д Гиззатуллин Ф. | 04.03.2016 С 18-00 ч.веч. до 06-00 утра | 8-9875947768 |
| 5. | Асфандяров С.А Гайнетдинова Г.М | 05.03.2016 С 06-00ч.утра до 18-00 ч.вечера | 8-9191459595 |
| 6. | Газизова А.М Шайхлисламов Р.Д | 06.03.2016 С 18-00 ч.вечер до 06-00 ч.утра | 8-9173535909 |
| 7. | Миннибаев Р.Р Султанов Р.Т. | 07.03.2016 С 06-00 ч. утра до 18-00 ч. вечера | 8-9876248568 8-9177819565 |
| 8. | Нургалиев И.Х Мухаметянова З.М | 08.03.2016 С 18-00 ч.вечера до 06-00 ч.утра | 8-9174448093 |
| 9. | Галлямов В.Х Рамазанова А.Р | 09.03.2016 С 06-00 ч.утра до 18-00 ч.вечера | 8-9876239781 8-9196105582 |
| 10. | Гатауллинв А.Р. Давлетшин Ф | 10.03.2016 С 18-00 ч.вечера до 06-00 ч. утра | 8-9174347634 |
| 11. | Сабирова С.Д Гиззатуллин Ф. | 11.03.2016 С 06-00 ч.утра до 18-00 ч. вечера | 8-9875947768 |
| 12. | Асфандяров С.А Гайнетдинова Г.М | 12.03.2016 С 18-00 ч.вечера до 06-00 ч. утра | 8-9191459595 |
| 13. | Газизова А.М Шайхлисламов Р.Д | 13.03.2016 С 06-00 ч.утра до 18-00 ч.вечера | 8-9173535909 |
| 14. | Миннибаев Р.Р Султанов Р.Т. | 14.03.2016 С.18-00 ч.вечера до 06-00 ч. утра | 8-9876248568 8-9177819565 |
| 15. | Нургалиев И.Х Мухаметянова З.М | 16.03.2016 С 06-00 ч.утра до 18-00 ч.вечера | 8-9174448093 |
| 16. | Галлямов В.Х Рамазанова А.Р | 17.03.2016 С 18-00 ч.вечера до 06-00 ч.утра | 8-9876239781 8-9196105582 |
| 17. | Гатауллинв А.Р. Давлетшин Ф | 18.03.2016 С 06-00 ч.утра до 18-00 ч.вечера | 8-9174347634 |
| 18. | Сабирова С.Д Гиззатуллин Ф. | 19.03.2016 С 18-00 ч.вечера до 06-00 ч. утра | 8-9875947768 |
| 19. | Асфандяров С.А Гайнетдинова Г.М | 20.3.2016 С.06-00 ч. утра до 18-00 ч. вечера | 8-9191459595 |
| 20. | Газизова А.М Шайхлисламов Р.Д | 21.03.2016 С 18-00 ч. вечера до 06-00 ч. утра | 8-9173535909 |
| 21. | Миннибаев Р.Р Султанов Р.Т. | 22.03.2016 С 06-00ч утра до 18-00 ч. вечера | 8-9876248568 8-9177819565 |
| 22. | Нургалиев И.Х Мухаметянова З.М | 24.03.2016 С 18-00 ч.вечера до 06-00 ч. утра | 8-9174448093 |
| 23. | Галлямов В.Х Рамазанова А.Р | 25.03.2016 С 06-00 ч. утра до 18-00 ч. вечера | 8-9876239781 8-9196105582 |
| 24. | Гатауллинв А.Р. Давлетшин Ф | 26.03.2016 С 18-00 ч. вечера до 06-00 ч. утра | 8-9174347634 |
| 25. | Сабирова С.Д Гиззатуллин Ф. | 27.03.2016 С 06-00 ч. утра до 18-00 ч. вечера | 8-9875947768 |
| 26. | Асфандяров С.А Гайнетдинова Г.М | 28.03.2016. С 18-00 ч. вечера до 06-00 ч. утра. | 8-9191459595 |

Контактные телефоны аварийной бригады:    2-74-32,

2-74-36,

2-74-01.

2-74-31

2-70-36.

А К Т

Проверки гидротехнического сооружения пруда  д. Старый Карбаш

Д.Старый Карбаш                                                                                    03.03.2016 г

Комиссия в составе Валеева Фана Хурматуллича –председателя паводковой комиссии , зам председателя паводковой комиссии главы  сельского поселения Тавларовский сельсовет муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан Султанова Рамиля Тагировича ,члены комиссии : - зам.директора Агрофирма Буздяк Нургалиева И.Х., главного энергетика СПК Алга Гиззатуллина Ф., директора  МОБУ СОШ с. Старотавларово  Рамазановой А.Р  на оснований Постановления главы  Администрации муниципального района  предупреждению чрезвычайных ситуации в период весеннего паводка 2016 года и постановления Главы администрации сельского поселения   от 26.02.2016 года за № 19 провела проверку гидротехнического сооружения пруда на реке Идяш.  за соблюдение норм законодательства о безопасности ГТС.

В ходе проверки установлено, ответственным за ГТС является СПК «Алга».

Состояние пруда удовлетворительное, донные задвижки открыты, выходной уголок очищен от льда, оползание грунта и просачивание воды отсутствуют, ледозащита в удовлетворительном состоянии.

Перечень обнаруженных дефектов и повреждений:

- требуется капитальный ремонт на бетонной защиты водосборной ямы

- задвижка донного водоспуска подлежит капитальному ремонту с установкой электрическим приводом,

ВЫВОД:

Состояние плотины оценивается  на удовлетворительно. Пруд спущен и не представляет опасности для людей и окружающей среды.

Председатель СПК «Алга»                                                       Валеев Ф.Х.

Глава сельского поселения                                                       Султанов Р.Т.

Зам.директора Агрофирма Буздяк                                           Нургалиев И.Х

Главный энергетик СПК «  Алга»                                            Гиззатуллин Ф.

Директор  МОБУ СОШ с. Старотавларово                             Рамазанова А.Р.

А К Т

Проверки гидротехнического сооружения пруда  с. Старотавларово

С. Старотавларово                                                                                     03.03.2016 г

Комиссия в составе Валеева Фана Хурматуллича –председателя паводковой комиссии , зам председателя паводковой комиссии главы  сельского поселения Тавларовский сельсовет муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан Султанова Рамиля Тагировича ,члены комиссии : - зам.директора Агрофирма Буздяк Нургалиева И.Х., главного энергетика СПК Алга Гиззатуллина Ф., директора  МОБУ СОШ с. Старотавларово  Рамазановой А.Р  на оснований Постановления главы  Администрации муниципального района  предупреждению чрезвычайных ситуации в период весеннего паводка 2016 года и постановления Главы администрации сельского поселения   от 26.02.2016 года за № 19 провела проверку гидротехнического сооружения пруда на реке Идяш.  за соблюдение норм законодательства о безопасности ГТС.

В ходе проверки установлено, ответственным за ГТС является СПК «Алга».

Состояние пруда удовлетворительное, донные задвижки открыты, выходной уголок очищен от льда, оползание грунта и просачивание воды отсутствуют, ледозащита в удовлетворительном состоянии.

Перечень обнаруженных дефектов и повреждений:

- требуется капитальный ремонт на бетонной защиты водосборной ямы

- установка  откосовых плит из  железобетона, укрепление водосбора.

- задвижка донного водоспуска подлежит капитальному ремонту с установкой электрическим приводом,

ВЫВОД:

Состояние плотины оценивается  на удовлетворительно. Пруд спущен и не представляет опасности для людей и окружающей среды.

Председатель СПК «Алга»                                                       Валеев Ф.Х.

Глава сельского поселения                                                      Султанов Р.Т.

Зам.директора Агрофирма Буздяк                                          Нургалиев И.Х

Главный энергетик СПК «  Алга»                                           Гиззатуллин Ф.

Директор  МОБУ СОШ с. Старотавларово                             Рамазанова А.Р.